## Slide 1
Piani urbani integrati e Rigenerazione Urbana
Comune di Milano
Febbraio 2024

## Slide 2
01. PUI: il contesto generale pag. 3 - 4
INDICE
02. PUI: gli interventi del Comune di Milano pag. 5 - 21
03. Rigenerazione urbana: il contesto generale pag. 22 - 23
04. Rigenerazione urbana: gli interventi del Comune di Milano pag. 24 - 28

## Slide 3
PUI: il contesto generale

## Slide 4
Piani Urbani Integrati – Contesto generale
L'investimento mira a migliorare le periferie delle Città Metropolitane creando nuovi servizi per i cittadini e riqualificando le infrastrutture della logistica, trasformando così i territori più vulnerabili in smart city e realtà sostenibili.
Piani Urbani Integrati – Comune di Milano
PUI Milano (MICA_ Milano Integrata Connessa e Accessibile): 14 interventi;
Valore finanziato PNRR: 110.917.081,03 €
D.L 152/2021 del 6/11/21: il Min. Interno destina 2,5 Mld € di fondi PNRR ai PUI;
Decreto del 6/12/21: fissa le modalità di presentazione delle progettualità selezionate da C.M. entro il 22/03/22;
Decreto 22/04/22: assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori;
L’art.21 del D.L.152/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge n.233/2021) ha previsto l’assegnazione delle risorse alle Città Metropolitane, che hanno selezionato le progettualità di urbanistica partecipata e richiesto il finanziamento al Ministero dell’Interno per soggetti attuatori con interventi costo tot. > 50 Mln €
IN SINTESI
IL PERCORSO DI FINANZIAMENTO PNRR
IL RUOLO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
M5 -Inclusione e coesione, C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2.2 - Piani Urbani Integrati
4

## Slide 5
PUI: gli interventi del Comune di Milano

## Slide 6
Riferimento PNRR | Intervento | Valore finanziato PNRR
M5 – C2 2.2 - Piani Urbani Integrati | Rubattino-Ampliamento del parco della Lambretta - bonifica | 16.000.000,00 €
 | Rubattino-Ampliamento del parco della Lambretta - Realizzazione | 22.000.000,00 €
 | Realizzazione di una scuola primaria in via Caduti in Missione di Pace - Quartiere Rubattino- Municipio 3 | 13.500.000,00 €
 | Risanamento conservativo dell’edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico | 18.000.000,00 €
 | RFI - Interventi per stazione di Milano Greco Pirelli - nuovo Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile | 11.360.291,00 €
 | RFI - Stazione di Milano Porta Garibaldi – Interventi di riqualificazione di Piazza Sigmund Freud Lotto 3A | 3.066.042,62 €
 | Ferrovie Nord - Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della stazione di Domodossola | 2.000.000,00 €
 | Ferrovie Nord - Interventi di riqualificazione della stazione e delle piastre, incluse rampe di accesso, ascensori e scale mobili della stazione di Bovisa | 5.995.897,20 €
 | Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Garibaldi M2 | 2.024.117,90 €
 | Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Lambrate M2 | 1.881.460,00 €
 | Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese: Sesto Rondò | 1.371.427,60 €
 | Superamento delle barriere architettoniche Linee Metropolitane di Milano M1 e M2 - nuovi ascensori - Lotto 1 | 10.654.841,20 €
 | Superamento delle barriere architettoniche: Bande Nere M1 | 1.598.710,00 €
 | Superamento delle barriere architettoniche: Sant’Agostino M2 | 1.464.293,51 €
 | TOTALE | 110.917.081,03 €
Piani Urbani Integrati – Overview
Gli interventi finanziati
6

## Slide 7
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Rubattino-Ampliamento del parco della Lambretta – Bonifica (1/14)
Parco della Lambretta
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 16.000.000,00 €
Per l'ampliamento del Parco della Lambretta, il costo complessivo è stimato in 38 milioni di euro e prevede l'allargamento delle aree verdi insieme alla valorizzazione del fiume Lambro con particolare attenzione per le zone permeabili, la tutela e l'incremento della biodiversità.
In esecuzione
CANTIERE
Avviato
STATUS INTERVENTO
7

## Slide 8
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 22.000.000,00 €
Rubattino-Ampliamento del parco della Lambretta – Realizzazione (2/14)
Per l'ampliamento del Parco della Lambretta, il costo complessivo è stimato in 38 milioni di euro e prevede l'allargamento delle aree verdi insieme alla valorizzazione del fiume Lambro con particolare attenzione per le zone permeabili, la tutela e l'incremento della biodiversità.
In esecuzione
CANTIERE
Avviato
Parco della Lambretta
STATUS INTERVENTO
8

## Slide 9
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Realizzazione di una scuola primaria in via Caduti in Missione di Pace - Quartiere Rubattino- Municipio (3/14)
Scuola Rubattino
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 13.500.000,00 €
L’intervento riguarda la realizzazione di una scuola primaria in via Caduti in missione di pace, una struttura richiesta dalla cittadinanza che risponderà all'esigenza di garantire un nuovo istituto scolastico insediato nel quartiere. Il costo stimato per la costruzione della scuola è di 13,5 milioni di euro.
Prog. post agg. (AIC – AQ)
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
9

## Slide 10
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Risanamento conservativo dell’edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24, da destinare a uso scolastico (4/14)
Edificio Viale Rimembranze
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 18.000.000,00 €
La rigenerazione urbana dell’ambito territoriale Rubattino mira a d ampliare la dotazione di aree verdi della città, contribuendo a rispondere in modo significativo alle attuali sfide ambientali e incrementare la dotazione di servizi. In particolare si sosterrà il risanamento conservativo dell’edificio sito in Viale Delle Rimembranze di Lambrate n. 24 da destinare ad uso scolastico;
Prog. post agg. (AIC – AQ)
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
10

## Slide 11
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
RFI - Interventi per stazione di Milano Greco Pirelli - nuovo Hub di connessione urbana e mobilità sostenibile (5/14)
HUB Greco Pirelli
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 11.360.291,00 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Prog. post agg. (AIC – AQ)
RFI
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
11

## Slide 12
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
RFI - Interventi per stazione di Milano Porta Garibaldi – Interventi di riqualificazione di Piazza Sigmund Freud Lotto 3A (6/14)
Piazza Sigmund Freud
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 3.066.042,62 €
Rendere più ordinata e accogliente l’area d’ingresso alla Stazione Garibaldi, uno degli snodi nevralgici e di primaria importanza per il traffico ferroviario in città. Con questo obiettivo la Città mira alla riqualificazione di piazza Sigmund Freud.
RFI
12
Prog. post agg. (AIC – AQ)
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO

## Slide 13
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Ferrovie Nord - Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico della stazione di Domodossola (7/14)
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 2.000.000,00 €
Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione delle stazioni della rete di Ferrovie Nord Milano Spa e consiste nel rifacimento esterno della stazione di Domodossola e nella riqualificazione della Piazza su Via Filelfo in Milano.
In esecuzione
Ferrovie Nord
CANTIERE
Avviato
STATUS INTERVENTO
Stazione di ferrovie nord - Domodossola
13

## Slide 14
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Ferrovie Nord - Interventi di riqualificazione della stazione e delle piastre, incluse rampe di accesso, ascensori e scale mobili della stazione– Bovisa (8/14)
Stazione ferroviaria Bovisa
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 5.995.897,20 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Prog. post agg. (AIC – AQ)
Ferrovie Nord
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
14

## Slide 15
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Garibaldi M2 (9/14)
Stazione metropolitana Garibaldi
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 2.024.117,90 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
15

## Slide 16
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese - Lambrate M2 (10/14)
Stazione metropolitana Lambrate
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 1.881.460,00 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
16

## Slide 17
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche nelle principali stazioni della rete metropolitana milanese- Sesto Rondò (11/14)
Stazione metropolitana Sesto Rondò
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 1.371.427,60 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
17

## Slide 18
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche Linee Metropolitane di Milano M1 e M2 - nuovi ascensori - Lotto 1 (12/14)
Linee metropolitane M1- M2
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 10.654.841,20 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
18

## Slide 19
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche- Bande Nere M1 (13/14)
Stazione metropolitana Bande Nere
ATTUATORI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 1.598.710,00 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
19

## Slide 20
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE - INV.2.2 PIANI URBANI INTEGRATI
Superamento delle barriere architettoniche- Sant’Agostino M2 (14/14)
Stazione metropolitana Sant’Agostino
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 1.464.293,51 €
Riqualificazione di nodi di interscambio intermodali e miglioramento dell’accessibilità di stazioni della Metro linee 1 e 2, in collaborazione con ATM, RFI e Ferrovie Nord per agevolare l’interconnessione tra l’area periferica ed il resto della città incentivando l’uso di treni e metro anche da parte delle fasce più vulnerabili della popolazione.
In esecuzione
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
20

## Slide 21
  Piani Urbani Integrati - Stato di attuazione interventi
Fase attuativa | N. Interventi | Valore finanziato
IN FASE DI PROGETTAZIONE | - | -
IN FASE DI GARA | - | -
IN FASE DI PROGETTAZIONE POST AGGIUDICAZIONE (AQ+AIC) | 5 | 51,92 mln €
IN FASE DI ESECUZIONE | 9 | 59,00 mln €
COMPLETATI | - | -
Totale | 14 | 110,92 mln €

## Slide 22
Rigenerazione Urbana: il contesto generale

## Slide 23
Rigenerazione Urbana – Contesto generale
Fornire ai Comuni con più di 15.000 abitanti i contributi necessari per investire nella rigenerazione urbana e ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, per migliorare la qualità del decoro urbano e il contesto ambientale.
Rigenerazione Urbana – Comune di Milano
Rigenerazione Urbana Milano: 2 interventi;
Valore finanziato PNRR: 20.000.000,00 €
DPCM del 21/01/2021: fissa i termini per l’Assegnazione ai Comuni di contributi ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e segg. L. 160 del 27/12/2019;
Decreto Min. Interno in concerto con MEF e MIMS del 30/12/2021 individua i Comuni Beneficiari;
Al Ministero dell’Interno sono stati assegnati 3,3 Mld € di fondi PNRR per gli interventi di Rigenerazione Urbana.
Ciò ha comportato lo spostamento sotto tale fonte di finanziamento dei 2,8 Mld euro relativi alle risorse previste a legislazione vigente dall’art. 1 comma 42 della L. 160/2019.
IN SINTESI
IL PERCORSO DI FINANZIAMENTO PNRR
IL PASSAGGIO AL PNRR
M5 -Inclusione e coesione, C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana
23

## Slide 24
Rigenerazione Urbana: gli interventi del Comune di Milano

## Slide 25
Riferimento PNRR | Intervento | Valore finanziato PNRR
M5-C2 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana | Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici | 8.500.000,00 €
 | Intervento di manutenzione straordinaria generale e riqualificazione energetica e impiantistica - Via Rizzoli 13-45 e 73-87 | 11.500.000,00 €
 | TOTALE | 20.000.000,00 €
Rigenerazione Urbana – Overview
Gli interventi finanziati
25

## Slide 26
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
Interventi di protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici (1/2)
SOGGETTI DI II LIVELLO
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 8.500.000,00 €
Valorizzare e riscoprire il patrimonio cittadino dei corsi d'acqua. Il piano di interventi della Città per la protezione idraulica del territorio nelle aree golenali del fiume Lambro e per il miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici grazie a un investimento di oltre 8,5 milioni di euro.
In esecuzione
CANTIERE
Avviato
STATUS INTERVENTO
26

## Slide 27
M5 INCLUSIONE E COESIONE - C2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E ETERZO SETTORE - 2.1 – INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA
Intervento di manutenzione straordinaria generale e riqualificazione energetica e impiantistica - Via Rizzoli 13-45 e 73-87 (2/2)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VALORI ECONOMICI
Valore finanziato: 11.500.000,00 €
La riqualificazione energetica ed impiantistica, oltre che la razionalizzazione degli spazi, dei complessi di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli viene inserita nel più ampio programma di rigenerazione dell’area, di miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici, anche attraverso interventi di contenimento del rischio idraulico, nel rispetto della dinamica fluviale e delle esigenze ecosistemiche.
Prog. post agg. (AIC – AQ)
CANTIERE
Da avviare
STATUS INTERVENTO
27

## Slide 28
  Rigenerazione Urbana - Stato di attuazione interventi
Fase attuativa | N. Interventi | Valore finanziato
IN FASE DI PROGETTAZIONE | - | -
IN FASE DI GARA | - | -
IN FASE DI PROGETTAZIONE POST AGGIUDICAZIONE (AQ+AIC) | 1 | 11,50 mln €
IN FASE DI ESECUZIONE | 1 | 8,50 mln €
COMPLETATI | - | -
Totale | 2 | 20,00 mln €