## Slide 1: PON Metro 2014 – 2020 Agenda digitale metropolitana Milano, 18/12/2019

## Slide 2: PON METRO @ Milano – Overview iniziale
OBIETTIVO GENERALE
Creazione di piattaforme:
verticali (di sistema): per l’erogazione al Comune e ai Comuni dell’area metropolitana di servizi verticali (principalmente servizi di welfare)
orizzontali (di servizio): per interoperabilità applicativa, documentale, e per infrastrutture trasversali per il funzionamento di applicazioni in condivisione

## Slide 3: PON METRO @ Milano – Progetti Finanziati
Quartieri connessi Piattaforma digitale
Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione Piattaforma digitale georeferenziata
Servizi di welfare collaborativo WeMi Piattaforma digitale per i servizi domiciliari
Hub dell’Innovazione Inclusiva Piattaforma digitale
Servizi Digitali per Favorire lo Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana di Milano
1.3M
280K
900K
330K
4M
Budget 6,43 milioni €
Premialità 435 mila €
5 Progetti

## Slide 4
Il Progetto PON MI1.1.1.a: Quartieri Connessi
Il Progetto ‘Quartieri Connessi – Piattaforma digitale’ prevede che si definiscano strategie per la definizione di nuove tecnologie, piattaforme web e nuovi spazi condivisi digitali per la partecipazione degli inquilini e per la trasparenza digitale, co-progettandole con gli aggiudicatari degli spazi fisici.
Area territoriale di intervento:
Comune di Milano
Importo finanziato: euro 1.354.500,00
Programma di finanziamento: PON Metro 2014-2020 - Asse 1
Durata:
2014 – 2020
Destinatari del progetto:
Inquilini ERP
Cittadini dei quartieri coinvolti
Operatori aggiudicatari terzo settore
Beneficiario Fondi:
Comune di Milano

## Slide 5: Progetto PON MI1.1.1.a: Quartieri Connessi - Attività in corso
Dati aggiornati al 16/12/2019
Attività in corso:
Tavoli tecnici tra DC CASA, DSIAD e MM Spa, con l’obiettivo ultimo di definire le attività specifiche e i relativi tempi di implementazione di PagoPA e Autenticazione SPID
Obiettivi specifici:
Realizzazione del nuovo portale dell’inquilino, a cura di MM Spa
Implementazione PagoPA per il pagamento dei canoni di locazione nel nuovo portale degli inquilini ERP
Soggetto attuatore:
Comune di Milano - MM Spa
Tempi di realizzazione:
entro il 31/07/2020

## Slide 6: Il Progetto PON MI1.1.1.b: Supporto Abitativo
Il Progetto ‘Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione - Piattaforma digitale georeferenziata’ prevede la realizzazione di una piattaforma informatica in grado di georeferenziare sia gli alloggi di residenzialità sociale temporanea (RST) gestiti dall’amministrazione che i servizi presenti sul territorio. Tale piattaforma dovrà essere messa a disposizione dei Comuni della Città Metropolitana di Milano.
Area territoriale di intervento:
Comune di Milano
Importo finanziato: euro 281.250,00
Programma di finanziamento: PON Metro 2014-2020 - Asse 1
Durata:
2017 – 2020
Destinatari del progetto:
Cittadini e Comuni della Città Metropolitana
Beneficiario Fondi:
Comune di Milano

## Slide 7: Progetto PON MI1.1.1.b: Supporto Abitativo – Attività in corso
Tempi di realizzazione:
Entro il 31/03/2020
Dati aggiornati al 16/12/2019
Obiettivo:
Realizzazione della piattaforma georeferenziata, per gestire i processi inerenti la Residenzialità Sociale Temporanea, integrata con il Sistema Informativo in uso alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano
Attività in corso:
Sviluppo piattaforma
Soggetto attuatore:
Comune di Milano - Direzione SIAD, Direzione Politiche Sociali e Cultura della Salute
Importo in previsione di spesa per il 2019-2020: € 281.000,00

## Slide 8: Il Progetto PON MI1.1.1.c : WeMi2.0
Il progetto ‘Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari‘ prevede lo sviluppo di una piattaforma digitale collaborativo - connettiva per consentire alla cittadinanza di accedere ai servizi domiciliari, sia individualmente sia secondo logiche di sharing welfare.
Programma di finanziamento: PON Metro 2014-2020 - Asse 1
Beneficiario Fondi:
Comune di Milano
Area territoriale di intervento:
Comune di Milano
Destinatari del progetto:
Cittadini (e Filantropi)
Prestatori d’opera (e Volontari)
Enti fornitori di Servizi
Durata:
2014 – 2020
Importo finanziato: euro 900.000,00

## Slide 9: Progetto PON MI1.1.1.c : WeMi2.0 – Attività in corso
Importo in previsione di spesa per il 2019-2020:
€ 751.000,00
Dati aggiornati al 18/12/2019
Obiettivo specifico:
Realizzazione di un marketplace di servizi sociali e servizi alla persona per mettere in contatto domanda (famiglie) e offerta (lavoratori singoli o imprese)
Attività in corso:
Sviluppo piattaforma
Soggetto attuatore:
Comune di Milano - Direzione Politiche Sociali (Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione), Direzione SIAD
Tempi di realizzazione:
Entro il 28/02/2020

## Slide 10: Il Progetto PON MI1.1.1.e: Servizi Digitali per la Città Metropolitana
Programma di finanziamento: PON Metro 2014-2020 - Asse 1
Area territoriale di intervento:
Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano
Destinatari del progetto:
Cittadini metropolitani
Durata:
2014 – 2023
Importo finanziato (premialità inclusa):
euro 3.997.543,27
Il Progetto ‘Servizi Digitali per la Città Metropolitana’ prevede che si definiscano strategie per la realizzazione di piattaforme finalizzate all’erogazione di servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni della Città Metropolitana di Milano.
Beneficiario:
Comune di Milano

## Slide 11: Progetto PON MI1.1.1.e: Servizi Digitali per la Città Metropolitana – Risultati raggiunti e Attività in corso
Importo speso e rendicontato ad oggi:
Euro 1.604.477,37
Comuni metropolitani che riusano effettivamente la piattaforma SISA:
n. 18
Comuni metropolitani che hanno aderito al Progetto:
n. 27 Protocolli d’Intesa
Dati aggiornati al 18/12/2019
Rilascio di alcuni moduli (ReI/SIUSS/CSI) della piattaforma dei servizi socio-assistenziali (SISA) ai Comuni metropolitani
Comune di Milano – Città Metropolitana di Milano:
Accordo di Collaborazione firmato in data 01/04/2019
Attività in corso
Approvvigionamenti in corso relativi ai nuovi servizi digitali che saranno erogati ai Comuni metropolitani
\
Risultati raggiunti

## Slide 12: Progetto PON MI1.1.1.e: Servizi Digitali per la Città Metropolitana – Attività in corso
Dati aggiornati al 18/12/2019
Attività in corso:
Procedure amministrative in corso circa i nuovi interventi ammessi a finanziamento:
Modulo applicativo del Reddito di Cittadinanza 2019
Interoperabilità SISA-ANPR
Sportello online al cittadino per CSI
Cartografia – DataBase Topografico
Rilievo cittadino via Laser Scanner (LIDAR terrestre ed aereo)
Soggetto attuatore:
Comune di Milano - Direzione SIAD
Tempi di realizzazione:
Entro il 31/12/2021
Obiettivo specifico:
Realizzazione di nuovi servizi digitali da condividere con i Comuni metropolitani

## Slide 13: PON METRO @ Milano – Target 2018 Raggiunti
Target
Finanziario 2018:
1.1 M € di spesa
SUPERATO
Target
Adesione Comuni 2018:
Minimo n. 3 Comuni
n. 19 Comuni aderenti
SUPERATO
MI1.1.1.e: Servizi Digitali per Favorire lo Sviluppo economico e Sociale della Città Metropolitana
Budget 4M
Dati aggiornati al 18/12/2019

## Slide 14: PON METRO @ Milano – Sviluppi Futuri dei Progetti Finanziati
PON MI1.1.1.a: Quartieri connessi - Piattaforma digitale
PON MI1.1.1.b: Supporto abitativo - Piattaforma digitale georeferenziata
PON MI1.1.1.c: Servizi di welfare collaborativo WeMi - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari
PON MI1.1.1.d: Hub dell’Innovazione Inclusiva - Piattaforma digitale
PON MI1.1.1.e: Servizi Digitali per Favorire lo Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana di Milano
Budget da spendere:
220K
Rilascio di nuovi servizi digitali dal Comune di Milano ai Comuni metropolitani
Budget da spendere:
1.3M
Progettualità in corso; implementazione di PagoPA per il pagamento dei canoni di locazione degli inquilini ERP e SPID
Budget da spendere:
280k
Progettualità in corso;
Sviluppo Piattaforma
Budget da spendere:
330K
Progettualità in corso; realizzazione piattaforma di accesso ai servizi comunali per il lavoro e la formazione
Budget da spendere:
800K
Progettualità in corso:
Sviluppo Piattaforma

## Slide 15: E-mail di contatto
agendadigitale.ponmetro@comune.milano.it